|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Hasta la semana 10 hemos avanzado en varias actividades, pero hemos tenido bastantes atrasos en el diseño de la aplicación móvil por la falta de comunicación que mantenemos en el equipo, por lo que ha afectado en el cronograma directamente.  **Los factores facilitadores del desarrollo de las actividades presento la investigación previa, proporcionando una base en la investigación para el desarrollo. En cuanto a los factores dificultadores, son netamente los atrasos en el diseño y las complejidades que hemos tenido en el grupo de trabajo, como también la falta de revisiones iterativas, que nos retrasa por las diferentes modificaciones que debemos realizar semana a semana.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Principalmente, comenzar a ser más proactiva con el proyecto, monitoreando cada 2 días, para avanzar rápidamente, también, deberé priorizar las tareas críticas en el diseño como en la base de datos donde es lo que más me complica, centrándome en las funcionalidades esenciales de la aplicación antes de abordar elementos secundarios.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Hasta ahora considero que he realizado un trabajo sólido en el desarrollo y documentación del proyecto, aunque he enfrentado algunos desafíos en el diseño de la aplicación móvil, por lo que espero mantener mi enfoque de seguir avanzando en el desarrollo.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Me preocupa los atrasos del proyecto, ya que si bien esperamos ponernos al día, espero sea un desarrollo más optimo.**  **Una de las preguntas que me gustaría realizar, ¿Qué estrategias me recomendaría para la gestión del tiempo? Y ¿Qué recursos o herramientas podrían ayudarme a optimizar el desarrollo del proyecto?.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  A partir de la instancia del monitoreo, creo que algunas actividades como la documentación, deben ser redistribuidas, para asegurar una carga de trabajo más equilibrada entre los miembros del grupo.  De las nuevas actividades que debieran ser asignadas son la revisión y feedback de cada integrante del grupo, así como también las pruebas de usabilidad para trabajar directamente con el grupo objetivo. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Momentáneamente, no hemos tenido muchos aspectos positivos como grupo, pero si podemos mejorar en bastantes áreas, como la colaboración activa, el compromiso con el proyecto, y así como reuniones más efectivas, donde nos ayudaría a optimizar el tiempo y los resultados, evitando mal entendidos, entre los miembros del grupo. |